 „Společenské centrum Týnec otevřené všem“ 


SMLOUVA  O  DÍLO – vzor-
uzavřená podle § 536 následujícího zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění,    

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:
Smluvní strany:

Miroslav Němec
se sídlem: 

Brodecká 466, 257 41 Týnec nad Sázavou
zastoupena: 
Miroslavem Němcem, majitelem
IČ:
 


68389205
DIČ: 


CZ6809271271

(dále jen "objednatel") na straně jedné,

a

xxxxxxxxxxxx
se sídlem: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ:



xxxxxxxxxxxxxxx
DIČ: 


CZxxxxxxxxxxxx
 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tuto

s m l o u v u   o   d í l o :

I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je oprava budovy - obnova vstupního rizalitu a rekonstrukce prostor v 1. NP kulturní památky - objekt Společenského centra v Týnci nad Sázavou Klusáčkova  2, stav. parc. č. 85/1 v katastrálním území Týnec nad Sázavou v rámci projektu „Společenské centrum Týnec otevřené všem“ (dále jen „dílo“), za podmínek dále stanovených. 

II. Specifikace díla
1.
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje, že pro objednatele zajistí opravu budovy - vstupního rizalitu, hlavního vstupu a rekonstrukci prostor v 1. NP kulturní památky - objektu Společenského centra v Týnci nad Sázavou dle zpracovaného projektu firmou AGROPROJEKT PRAHA s.r.o., v souladu se Souhlasem s provedením ohlášené stavby a v rozsahu prací uvedeném v rozpočtu projektu, který je nedílnou součástí této smlouvy 
2. Kvalitativní a technické podmínky dodávky stavby jsou vymezeny realizační projektovou dokumentací vypracovanou v prosinci 2011 firmou AGROPROJEKT PRAHA s.r.o. a aktualizovanou v květnu 2013.
III. Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje včas a v potřebném rozsahu zhotoviteli poskytnout potřebné informace a součinnost, nutné k realizaci díla, zejména:
· zpracovaný odborný projekt 
· zpřístupnění prostor, které jsou předmětem rekonstrukce před zahájením realizace oprav.  
2. Objednatel se zavazuje dodat zhotoviteli pouze nezávadné podklady (zejména s ohledem na původ, obsah, formu a kvalitu). V opačném případě je zhotovitel oprávněn vyloučit závadné podklady ze zpracování a objednateli vrátit. 
3. Objednatel předá staveniště v rozsahu - přístupová cesta, napojení na elektrický proud, zabezpečení proti krádežím apod.

4. Objednatel je povinen řádně provedené dílo převzít a ve stanovené lhůtě zaplatit sjednanou cenu za jeho provedení.
IV. Práva a povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel bude při plnění předmětu díla této smlouvy postupovat s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování díla použije pouze materiály a výrobky splňující požadované kvalitativní a technické podmínky.

3. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla stavební deník.
4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo předá v souladu s podmínkami stanovenými v čl. V. této smlouvy. Porušením tohoto závazku zhotovitel přebírá veškerou odpovědnost za případné vady dokončeného díla.
5. Zhotovitel je povinen dílo zhotovit v termínu stanoveném touto smlouvou.

V. Termín dokončení a předání díla.

Zhotovitel se zavazuje: 

1. Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 dnů před odevzdáním díla vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku k jeho převzetí. Objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku datum přejímky.

2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dokončené dílo v daném termínu do 28. února 2014. 

3. Objednatel se zavazuje dílo převzít, pokud je řádně a včas provedeno. Tuto povinnost objednatel nemá, jestliže není dílo provedeno ve smyslu výše uvedených podmínek, například i v případě nedodělků či jinak nekvalitně provedeného díla, jestliže toto brání jeho užívání.
4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis – předávací protokol, který bude obsahovat zejména:
a) označení díla

b) označení objednatele

c) označení zhotovitele

d) identifikace smlouvy

e) další údaje dle smluvního ujednání obou stran.
5. Pokud objednatel odmítl dokončené dílo převzít, musí být sepsán o tomto zápis se stanovisky obou smluvních stran a zdůvodněním.

6. Objednavatel se stává vlastníkem díla podle § 542 odst. 1 obchodního zákoníku předáním poslední části díla zhotovitelem

VI. Cena díla.

1. Cena díla je stanovena dohodou ve výši  ………………… ,- Kč bez DPH. K ceně bude účtováno DPH ve výši dle platného zákona.
2. Cena zahrnuje veškeré práce dle čl. II.

3. Cena díla nezahrnuje náklady spojené s odstraněním zjištěných nedostatků před předáním díla. 
VII. Fakturace, úhrady.
1.     Objednatel uhradí cenu díla na základě zhotovitelem vystavených faktur. Faktury zhotovitel vystaví a předá objednateli současně s předáním jednotlivých dokončených prací po jejich schválení a převzetí objednatelem. 

2. Faktura pro objednatele bude vyhotovena ve dvou originálech a v poznámce faktury bude uvedeno „Společenské centrum Týnec otevřené všem“.

3.    Lhůta splatnosti faktury je stanovena na 30 dnů. V případě prodlení úhrady je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

VIII. Odpovědnost za vady, záruky, reklamace.
1. Zhotovitel odpovídá za vady díla v záruční době, jeho odpovědnost se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

2. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost provedeného díla po dobu 36 měsíců. Záruční doba počíná plynout dnem předání a převzetí díla.

3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění; zhotovitel oznámí nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů ji neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatel uznává. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně toto oznámí zhotoviteli, což znamená, že požaduje její bezplatné odstranění.

5. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady, zhotovitel započne s odstraňování vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
IX. Porušení smluvních podmínek.

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla z důvodů na jeho straně, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

2. V případě nedodržení termínu k odstranění vad v záruční době dle článku VIII. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za vadu a každý den prodlení.

3. Pokud objednatel neuhradí fakturu za provedené práce ve stanoveném termínu, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4. Od smlouvy je možné odstoupit jen v případech a za podmínek daných “OZ”.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré záležitosti v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění.

2. Smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oběmi smluvními stranami.

3. Smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

4. Smlouva zaniká splněním předmětu smlouvy, dohodou obou stran, odstoupením některé ze smluvních stran od smlouvy.

5. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednavatel a 1 zhotovitel.

V Týnci nad Sázavou dne ……….. 2013







…………………………………..





…………………………………..



za objednatele











za zhotovitele





Miroslav Němec, majitel firmy







XXXXXXXXXX
2
3
Smlouva o dílo

