Příloha č. 6 Smlouvy – Podrobnější pravidla předávání a převzetí majetku

# PODROBNĚJŠÍ PRAVIDLA PŘEDÁVÁNÍ A PŘEVZETÍ MAJETKU

## Vlastník se zavazuje předat provozovateli majetek na základě písemné výzvy provozovatele nejpozději ke dni zahájení provozování.

## Provozovatel se zavazuje předat vlastníkovi majetek ke dni skončení na základě písemné výzvy vlastníka.

## O předání majetku provozovateli a o předání majetku vlastníkovi bude pořízen písemný předávací protokol.

## Předávací protokol musí

#### obsahovat jako samostatné části protokol o výsledku fyzické prohlídky majetku, o provedené dokladové inventarizaci a o výsledcích provedených přejímacích testů majetku

#### být odsouhlasen smluvními stranami a to postupně dle jednotlivých částí, případný spor bude řešen expertem

## Vlastník se zavazuje předat provozovateli nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu Smlouvy:

#### harmonogram dokladové inventarizace v maximální délce 60 pracovních dnů

#### věci, informace a záznamy, které má ve svém držení a jsou potřebné k provozování a to zejména:

##### záznamy o stavu fakturačních měřidel a další údaje o fakturačních měřidlech (především údaje o umístění, datum poslední výměny, typ) v elektronické a písemné podobě;

##### údaje o odběratelích (především údaje nezbytné k fakturaci, informace o porušení povinností odběratele) v elektronické a písemné podobě;

##### kopie odběratelských smluv;

#### veškerou dokumentaci související s provozováním majetku, kterou má ve svém držení, a to zejména:

##### provozní a majetkovou evidenci v rozsahu dle ZVaK

##### vybrané údaje z provozní a majetkové evidence dle ZVaK

##### rozhodnutí orgánů veřejné správy

##### provozní deníky;

##### provozní řády;

##### návody k obsluze a údržbě jednotlivých zařízení

##### informace a údaje předávané povinně provozovatelem ve smyslu prováděcích předpisů k ZVaK;

##### revizní zprávy.

## Provozovatel se zavazuje předat vlastníkovi nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu Smlouvy výzvu k předání majetku obsahující:

#### harmonogram k provedení fyzické prohlídky majetku v maximální délce 15 pracovních dnů včetně specifikace konkrétních částí majetku a způsobů provedení fyzické prohlídky

#### harmonogram k provedení přejímacích testů majetku v maximální délce 30 pracovních dnů včetně specifikace konkrétních částí majetku a způsobů provedení přejímacích testů

## Smluvní strany se zavazují provést přejímací testy částí majetku a to následujícím způsobem:

#### Přejímací testy musí být provedeny nejméně v rozsahu stanoveném provozovatelem, rozsah může být upraven pouze po dohodě smluvních stran s přihlédnutím k rozsahu a povaze majetku.

#### Vlastník je oprávněn se zúčastnit přejímacích testů.

#### Provozovatel postupuje dle časového harmonogramu pro provedení přejímacích testů.

#### Výsledky přejímacích testů musí být provozovatelem konkrétně prezentovány (např. v rozsahu hodnocení  - vyhovující, částečně vyhovující, nevyhovující) včetně případného komentáře provozovatele s ohledem na povahu testovaných částí majetku

#### O provedení a výsledcích jednotlivých přejímacích testů je proveden protokol, jehož součástí musí být stanovisko vlastníka.

## Smluvní strany jsou povinné dle harmonogramu dokladové inventarizace nejpozději do 3 měsíců ode dne zahájení provozování ověřit platnost předaných dokumentů. Součástí dokladové inventarizace je také identifikace chybějících dokumentů nezbytných k provozování, tento seznam je součástí protokolu o provedení dokladové inventarizace.

## Provozovatel po převzetí majetku má právo v následujících 3 (slovy: třech) měsících po ukončení všech přejímacích testů nahlásit všechny zjevné škody a závady na majetku nezjištěné v průběhu předání majetku, které by mohly bránit provozovateli v jeho činnosti a které nevyplývají z poskytnutých dokumentů a popř. provedených přejímacích testů.  Tyto škody a závady budou zaneseny do samostatného protokolu, který podléhá souhlasu smluvních stran. Po uplynutí lhůty 3 (slovy: tří) měsíců již nelze brát v úvahu jakékoliv další stížnosti na kvalitu předaného majetku ze strany provozovatele a má se pro účely této Smlouvy za to, že byl předán bez vad.

## Při předání provozovateli nové části majetku vybudované v průběhu platnosti Smlouvy postupují smluvní strany obdobně jako v případě předání majetku ke dni zahájení provozování.  Místo přejímacích testů mohou být použité výsledky zkušebního provozu nebo zkoušek realizovaných dodavatel nové části majetku.

## Provozovatel po převzetí nové části majetku má právo v následujících 3 (slovy: třech) měsících nahlásit vlastníkovi všechny vady takové části majetku nezjištěné v průběhu předávací prohlídky, které by mohly bránit provozovateli v plnění jeho povinností.

#### Tyto skutečnosti budou zaneseny do samostatného protokolu takové části majetku, který podléhá souhlasu smluvních stran.

#### Po uplynutí lhůty 3 (slovy: tří) měsíců nemůže provozovatel uplatňovat vůči vlastníkovi jakákoliv práva z titulu jakýchkoliv vad předané nové části majetku a pro účely této smlouvy se má za to, že takový majetek nebo jeho část byla předána vlastníkem bez vad.

#### Lhůta 3 (slovy: tří) měsíců se v případě nové části majetku se může prodloužit až do ukončení záruční doby vlastníka vůči dodavateli nové části majetku. Novou záruční lhůtu stanoví vlastník v rámci předávací prohlídky nové části majetku; tato lhůta však nesmí být kratší jak 3 (slovy: tří) měsíce ode dne předání nové části majetku.

## Při předání majetku vlastníkovi ke dni skončení postupují smluvní strany analogicky jako při předání majetku provozovateli ke dni zahájení provozování.

## Vlastník se zavazuje předat provozovateli nejpozději do 90 dnů před dnem skončení výzvu k předání majetku a dále:

#### harmonogram dokladové inventarizace v maximální délce 60 pracovních dnů včetně specifikace způsobu ověřování platnosti předaných dokladů

## Provozovatel se zavazuje předat vlastníkovi nejpozději do 5 dnů po dni skončení:

#### věci, informace a záznamy, které má ve svém držení a jsou potřebné k provozování a to zejména:

##### záznamy o stavu fakturačních měřidel a další údaje o fakturačních měřidlech (především údaje o umístění, datum poslední výměny, typ) v elektronické a písemné podobě;

##### údaje o odběratelích (především údaje nezbytné k fakturaci, informace o porušení povinností odběratele) v elektronické a písemné podobě;

##### kopie odběratelských smluv;

#### veškerou dokumentaci související s provozováním majetku, kterou má ve svém držení a to zejména dokumentaci, která byla předána provozovateli od vlastníka ke dni zahájení provozování.

## Provozovatel se zavazuje předat vlastníkovi nejpozději do konce března roku následujícího po dni skončení dokumentaci (pokud nebyla již předána dle předcházejícího článku této přílohy), jejíž zpracování vyžaduje jeho součinnost i po dni skončení a to zejména:

#### provozní a majetkovou evidenci v rozsahu dle ZVaK

#### vybrané údaje z provozní a majetkové evidence dle ZVak

#### informace a údaje předávané povinně provozovatelem ve smyslu prováděcích předpisů k ZVaK

## Provozovatel se zavazuje předat vlastníkovi nejpozději do 15 dnů od předání výzvy vlastníka k předání majetku:

#### harmonogram k provedení fyzické prohlídky majetku v maximální délce 15 pracovních dnů včetně specifikace konkrétních částí majetku a způsobů provedení fyzické prohlídky;

#### harmonogram k provedení přejímacích testů majetku v maximální délce 30 pracovních dnů včetně specifikace konkrétních částí majetku a způsobů provedení přejímacích testů.

## Smluvní strany se zavazují provést přejímací testy částí majetku a to následujícím způsobem:

#### Přejímací testy musí být provedeny nejméně v rozsahu totožném s rozsahem přejímacích testů uskutečněných při předání majetku provozovateli, rozsah může být upraven pouze po dohodě smluvních stran s přihlédnutím k rozsahu a povaze majetku.

#### Realizace přejímacích testů bude probíhat analogicky jako u přejímacích testů uskutečněných při předání majetku provozovateli.

## Smluvní strany jsou povinné dle harmonogramu dokladové inventarizace nejpozději do 2 měsíců ode dne skončení ověřit platnost předaných dokumentů. Součástí dokladové inventarizace je také identifikace chybějících dokumentů nezbytných k provozování, tento seznam je součástí protokolu o provedení dokladové inventarizace.

## Vlastník má právo po převzetí majetku v následujících 3 (slovy: třech) měsících po dni skončení nahlásit všechny zjevné škody a vady na majetku nezjištěné v průběhu předávací prohlídky, které by mohly bránit budoucímu provozování majetku. Tyto škody budou zaneseny do samostatného protokolu, který podléhá schválení ze strany provozovatele. Po uplynutí lhůty 3 (slovy: tří) měsíců již nelze brát v úvahu jakékoliv další stížnosti vlastníka na kvalitu předaného majetku ze strany provozovatele a má se pro účely této Smlouvy za to, že byl předán bez takových vad.