Začátek formuláře

| Příkaz GŘ č. 9/2008 |
| --- |
| Název: Posuzování technického řešení nákladově významných mostních objektů z hlediska jejich investiční náročnosti |
| Gestor: 10 300 úsek výstavby | Datum schválení: 3.11.2008 |
| Účel vydání: Sjednocení postupu při výběru optimální varianty mostní konstrukce |
| SCHVALUJI s účinností od 1.12.2008 |
| Přehled rušených nebo nahrazovaných opatření: |
| Rozsah znalostí: | úplná | vedoucí zaměstnanci |
|  | informativní | ostatní zaměstnanci |

## Posuzování technického řešení nákladově významných mostních objektů z hlediska jejich investiční náročnosti

Článek 1 - Úvodní ustanovení § 1 Podnět k vydání Článek 2 - Užití „Metodické pomůcky“ § 2 Postup při výběru nákladově nejvýhodnějšího řešení Článek 3 - Aktuální data § 3 Zajištění aktuálních údajů o cenách stavebních prací § 4 Zajištění aktuálních údajů o předpokládaných časových cyklech údržby mostů Článek 4 - Závěrečná a zrušovací ustanovení § 5 Účinnost PGŘ

Článek 1 Úvodní ustanovení § 1 Podnět k vydání (1) Dne 16. ledna 2008 přijala Vláda České republiky Usnesení č. 35 ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 07/04 „Finanční prostředky určené na vybrané akce programů výstavby a obnovy pozemních komunikací“. Ve svém usnesení vzala Vláda na vědomí stanovisko Ministerstva dopravy ke kontrolnímu závěru, kde v souboru opatření je mj. ŘSD ČR uloženo vypracování metodiky týkající se posuzování technického řešení nákladově významných mostních objektů z hlediska jejich investiční náročnosti. (2) Na základě vládních a ministerských dokumentů uvedených v odst. (1) bylo úsekem interního auditu a kontroly zajištěno zpracování „Metodika postupu zpracování vstupních dat pro ocenění nákladově významných mostních objektů“ (dále jen „Metodická pomůcka“). (3) Vydáním tohoto PGŘ se naplňuje § 2, bod (1) PŘV č. 2/2008 „Opatření k nápravě nedostatků zjištěných kontrolou NKÚ č. 07/04“. Článek 2 Užití „Metodické pomůcky“ § 2 Postup při výběru nákladově nejvýhodnějšího řešení (1) Pro zajištění jednotného postupu při výběru nákladově nejvýhodnějšího řešení návrhu mostních konstrukcí v podmínkách Ředitelství silnic a dálnic České republiky se všechny organizační složky řídí tímto příkazem a Metodikou postupu zpracování vstupních dat pro ocenění nákladově významných mostních objektů (dále jen „Metodika“), která je přílohou tohoto PGŘ. (2) Každá organizační složka ŘSD ČR, zodpovědná za přípravu staveb, zajistí v rámci své kompetence při zpracovávání projektové dokumentace na silniční i dálniční akce (DÚR, v případě změny návrhu nosné konstrukce i v DSP) pořízení variantních návrhů v řešení mostních objektů. Variantní řešení je požadováno u mostních objektů, jejichž - délka mostu přesahuje 100 m (délka mostu je definována v ČSN 73 6200, Mostní názvosloví čl. 61) nebo - výška mostu nad 15 m (výška mostu je definována v ČSN 73 6200 Mostní názvosloví, čl. 74) (3) Varianty technického a konstrukčního řešení mostního objektu budou posouzeny způsobem uvedeným v „Metodice“. Výsledkem posouzení bude Protokol o posouzení variant, který bude pro kontrolní účely uložen na příslušné organizační jednotce ŘSD ČR a v kopii zaslán odboru přípravy staveb v Praze (10310) za území celé České republiky a navíc i odboru přípravy staveb v Brně (10330) pro stavby na území moravských krajů. Tento Protokol bude odsouhlasen ředitelem příslušné organizační jednotky. (4) V případě, že bude k realizaci navrhována mostní varianta, která nebude vykazovat ekonomicky (nákladově) nejpříznivější výsledky, bude zdůvodnění tohoto návrhu v Protokole o posouzení variant podrobně popsáno a protokol bude navíc předložen řediteli úseku výstavby ke schválení. Ředitelem úseku výstavby schválený protokol bude odeslán na příslušnou organizační jednotku k uložení, kopie pak bude uložena v Praze, pro moravské kraje navíc i v Brně, tak, jak je stanoveno v bodě (3) tohoto §. (5) Ředitel úseku výstavby může na základě písemného doporučení (zdůvodnění) vzešlého z výrobních výborů konaných v průběhu zpracování projektové dokumentace (DÚR) rozhodnout o tom, že se variantní posouzení mostní konstrukce u navrhovaných objektů, jejichž technické parametry překračují hodnoty uvedené v bodě (2), neprovádí. O toto rozhodnutí požádá ředitele výstavby vedoucí manažer příslušného projektového týmu. Rozhodnutí ředitele výstavby pak bude zasláno vedoucímu manažerovi příslušného projektového týmu a kopie bude uložena na odboru přípravy staveb v Praze (10310), pro moravské kraje navíc i v Brně (10330). Článek 3 Aktuální data § 3 Zajištění aktuálních údajů o cenách stavebních prací (1) Pro ocenění položek variantního řešení mostního objektu se použijí expertní ceny z aktuálního oceněného OTSKP-SPK. § 4 Zajištění aktuálních údajů o předpokládaných časových cyklech údržby mostů (1) Aktuální údaje o předpokládaných časových cyklech údržby mostů vždy stanoví provozní úsek ŘSD ČR pro následující období. Článek 4 Závěrečná a zrušovací ustanovení § 5 Účinnost PGŘ (1) Tento Příkaz generálního ředitele nabývá účinnosti dne 1.12.2008 a vztahuje se na dokumentace zadávané po tomto datu. (2) Účinností tohoto PGŘ se neruší žádný vnitřní normativní akt (VNA) platný v podmínkách ŘSD ČR. V Praze dne 3.11.2008 Ing. Alfred Brunclík generální ředitel Příloha č. 1. Metodika postupu zpracování vstupních dat pro ocenění nákladově významných mostních objektů.

Konec formuláře

Metodika postupu zpracování vstupních dat pro ocenění nákladově významných mostních objektů

(příloha k Příkazu GŘ č.09/2008)

1)	Důvody zpracování metodiky

Při navrhování nákladově významných mostních objektů je požadováno zpracování jejich variantních návrhů. Z těch se následně vybírá nejvhodnější návrh z hlediska nákladového, realizačního, materiálového, estetického apod. V těchto kritériích je pořizovací cena významným faktorem předpokládaného výběru. Mezi nákladové parametry patří ale také budoucí náklady na údržbu a opravy.

Metodika zpracovaná FSv ČVUT využívající program Buildpass stanovuje přibližné ocenění nákladů životního cyklu stavebního díla, které bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí při výběru nejvýhodnějších variant  mostních konstrukcí.  Dosavadní kroky totiž umožňují investorovi provedení porovnání cen jednotlivých variant, toto porovnání ale dosud neobsahovalo zohlednění budoucích nákladů v průběhu životního cyklu mostu.

# 2)	Zavedení metodiky v podmínkách ŘSD ČR

a) Projektant navrhne reálná technická a konstrukční řešení mostní stavby, vypočte fyzické objemy a stanoví stavební náklady bez DPH včetně provizorní položky ve výši 10% za jednotlivé konstrukční varianty. Cenovou databázi pro konkrétní mostní stavbu případně upraví (s cenovým ohodnocením) s promítnutím technických a konstrukčních specifik. Těmi mohou být např. složitost zakládání apod.

b) Kompetencí investora ŘSD ČR je provedení posouzení, zda jsou variantní řešení vyčerpána. Rovněž je možné provedení kontroly výše fyzických objemů. Kontrolu lze řešit např. zadáním nezainteresovanému subjektu.

c) Výstupy z programu Buildpass umožní porovnání jednotlivých variant se zohledněním nejen stavebních nákladů, ale také budoucích nákladů v průběhu životního cyklu mostu. Levnější varianta - co se týče pořizovacích nákladů, může být v průběhu životního cyklu mostu ve svém důsledku variantou držšší. To je důvod, proč je do systému výběru varianty nově zakomponován faktor údržby v životním cyklu až do obecně stanovené životnosti mostu (pracovně se v modelovém postupu uvažuje 50 let).

3)	Zpracování podkladů projektantem

Pro uvedený účel je nutno soustředit informace o posuzovaném mostu a jeho variantních řešeních:

a) Projektant vyplní přílohu č. 1 a 2 pro každou variantu zvlášť. Ve spodní části 	přílohy č. 1 vyznačí dle vzoru typy variantních řešení.

b) Projektant doloží podélný a příčný řez mostem a přehlednou situaci (schematicky formou skici).

Příloha č. 1

Název stavby:

Identifikace mostního objektu (dálnice, silnice, číslo, úsek …)

| Délka mostu |  | m |
| --- | --- | --- |
| Šířka mostu |  | m |
| Výška mostu | nejvyšší |  | m |
|  | průměrná |  | m |

Limitující podpěry (pole, počet, délky jednotlivých polí…)

Stručný popis mostu (geologie, zakřivení, stoupání,….)

| Předpokládaný termín realizace | zahájení |  |
| --- | --- | --- |
|  | ukončení |  |

Stav předinvestiční/ investiční přípravy:

Variantních řešení s ohledem na  konstrukci:

monolitický nepředpjatý		montovaný předpjatý		spřažený ocelobetonový

monolitický předpjatý		montovaný nepředpjatý		ocelová konstrukce

Projektová organizace:

Zpracovatel:

Datum:

Příloha č. 2

POŘIZOVACÍ NÁKLADY PODLE JEDNOTLIVÝCH VARIANT

Typ konstrukce:

| Položka | mj | Cena zpracovatele Kč/mj | Počet mj | Cena celkem Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zemní práce | m3 |  |  |  |
| Izolace | m2 |  |  |  |
| Základy hlubinné | m |  |  |  |
| Základy | m3 |  |  |  |
| Opěry, pilíře | m3 |  |  |  |
| Mostovka (nosná kce) | m2 |  |  |  |
| Vozovka | m2 |  |  |  |
| Římsa | m3 |  |  |  |
| Zábradlí, svodidla | m |  |  |  |
| Mostní závěry | m |  |  |  |
| Ostatní | Kč |  |  |  |
| Předpokládaný stavební náklad mostu |  |
| Provizorní položka 10% |  |
| Celkové předpokládané stavební náklady mostu vč. provizorní položky |  |

| Předpokládané stavební náklady mostu bez DPH a provizorní položky v Kč/m2 |  |
| --- | --- |

4)	Informativní část - Postup a výstupy zpracované FSv ČVUT

Metodika zpracována FSv ČVUT využívá program Buildpass. Aplikační software Buildpass zpracovává definované cykly obnovy a údržby jednotlivých konstrukčních prvků mostu. Cykly jsou provázány s objemy příslušných konstrukčních prvků.

Výsledkem jsou variantní sestavy pro vyjádření finančních nároků na jejich obnovu a údržbu podle zadání.

Samotná práce s aplikací Buildpass probíhá způsobem uvedeným v manuálu zpracovatele, který je k dispozici na FSv ČVUT.

Po zadání popisných charakteristik v tabulkách a schématických výkresech, které slouží pro snazší orientaci a práci s daty uloženými v databázi, jsou po volbě příslušného typu mostu generovány údaje předpokládaných pořizovacích cen variant mostu.

Z těchto údajů jsou automaticky vygenerovány předpokládané objemy konstrukčních dílů figurujících při nákladech na obnovu a údržbu mostu.

Výše nákladů v součtové čáře životnosti mostu umožní rozhodnout o konkrétní nejvhodnější variantě v průběhu životního cyklu mostu.

Přínos hodnocení projektového přístupu mostních staveb

Analýza řešení každého projektu spočívá i v definování variant řešení. Cílem je výběr hospodárné, efektivní a účelné varianty dálničního a silničního mostu v prováděné syntéze.

Analýza pracuje jak v hladině možných technicko-konstrukčních řešení projektovaného objektu, tak zahrnuje pořizovací cenu i náklady na opravy a údržbu.

Analýza spolu s provedenou syntézou a zakomponováním rozhodovacích faktorů dává podklad pro zodpovědné rozhodnutí o výběru varianty mostu.

# Závěrečné poznámky

Klíčovým výstupem metodiky je vyčíslení bilance nákladů na objekt v období celé životnosti mostu. Tato bilance sestává z ceny pořizovací a z nákladů obnovy a údržby v časových cyklech.

Výstupy jsou podkladem nejen pro komplexnější rozhodnutí o konstrukční variantě mostu, ale jsou i podkladem pro plánování budoucích oprav a na zajištění finančních zdrojů pro jejich provedení.

Aplikace metodiky se zavádí v dílčích krocích. Prvním krokem je vyplnění zadávacích formulářů projektantem, druhým krokem je zpracování výstupních tabulek a grafů pracovníky FSv ČVUT Praha.

Předpokládané časové cykly údržby mostů

Sledování vývoje cen jednotlivých mostních objektů v čase:

| Předmět | Časové cykly (počet let) a výše v % z objemu prací |
| --- | --- |
| zemní práce | neřešeno |
| izolace | 20 | 80% | 20 | 90% | 10 | 50% | 10 | 70% | 10 | 80% |  |  |  |  |
| základy hlubinné | neřešeno |
| základy | neřešeno |
| opěry , pilíře | 30 | 5% | 30 | 10% | 20 | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nosná konstrukce, ložiska |
| var.A | 20 | 3% | 20 | 8% | 20 | 10% | 20 | 12% |  |  |  |  |  |  |
| var.B | 20 | 2% | 20 | 5% | 20 | 7% | 20 | 10% | 10 | 10% |  |  |  |  |
| var.C | 15 | 5% | 15 | 6% | 15 | 7% | 15 | 8% | 10 | 9% | 10 | 10% |  |  |
| var.D | 20 | 8% | 20 | 12% | 15 | 16% | 15 | 20% | 10 | 25% |  |  |  |  |
| var.E | 12 | 6% | 12 | 7% | 12 | 8% | 12 | 9% | 12 | 10% | 10 | 11% | 10 | 12% |
| var.F | 15 | 10% | 15 | 10% | 10 | 11% | 10 | 12% | 10 | 13% | 10 | 14% | 10 | 15% |
| vozovka | v rámci mostu neřešeno, řeší se jako součást komunikace |
| římsy | 20 | 10% | 15 | 10% | 15 | 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zábradlí, svodidla 92% z Kč-zám. k-ce | 20 | 50% | 20 | 70% | 15 | 30% | 15 | 40% |  |  |  |  |  |  |
| - nátěry 8% z Kč | 10 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mostní závěry | 15 | 40% | 15 | 50% | 15 | 60% | 15 | 70% | 10 | 90% |  |  |  |  |
| ostatní | neřešeno |

Roky a procenta vyjadřují neperiodickou část cyklů obnovy jednotlivých konstrukčních prvků. Po jejich proběhnutí se cyklus generuje podle stejného předpisu cyklů.

Pozn.	var. A = monolitický nepředpjatý

var. B = monolitický předpjatý

var. C = montovaný nepředpjatý

var. D =	 montovaný předpjatý

var. E = spřažený ocelobetonový

var. F = ocelová konstrukce

5)	Ilustrační příklad

Pro ilustraci byly vytvořeny příklady dvou fiktivních mostů. Jeden je ve variantě montovaného předpjatého a druhý ve variantě monolitického předpjatého. Popisy jednotlivých variant ukazují následující tabulky.

a) Monolitický předpjatý most

Příloha č. 1

Název stavby: D3 0309/I Bošilec - Ševětín

Identifikace mostního objektu (dálnice, silnice, číslo, úsek …)

D3 0309/I Bošilec - Ševětín, SO 201, most přes biokoridor

| Délka mostu | 168 | m |
| --- | --- | --- |
| Šířka mostu | 27 | m |
| Výška mostu | nejvyšší | 20 | m |
|  | průměrná | 18 | m |

Limitující podpěry (pole, počet, délky jednotlivých polí…)

5 podpěr, 6 polí, pole délky jednotné 28 m

Stručný popis mostu (geologie, zakřivení, stoupání,….)

pískové naplaveniny

most přímý

podélný sklon 1,2%

| Předpokládaný termín realizace | zahájení | květen 2009 |
| --- | --- | --- |
|  | ukončení | listopad 2010 |

Stav předinvestiční/ investiční přípravy:

Územní rozhodnutí vydáno, 3 konstrukční varianty. Předpoklad podání žádosti o vydání stavebního povolení 03/2009.

Variantních řešení s ohledem na  konstrukci:

monolitický nepředpjatý		montovaný předpjatý		spřažený ocelobetonový

monolitický předpjatý		montovaný nepředpjatý		ocelová konstrukce

Projektová organizace: xxx

Zpracovatel: xxx

Datum: xxx

Příloha č. 2

POŘIZOVACÍ NÁKLADY PODLE JEDNOTLIVÝCH VARIANT

Typ konstrukce: monolitický předpjatý

| Položka | mj | Cena zpracovatele Kč/mj | Počet mj | Cena celkem Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zemní práce | m3 | 350 | 25000 | 8 750 000 |
| Izolace | m2 | 610 | 20000 | 12 200 000 |
| Základy hlubinné | M | 7050 | 1500 | 10 575 000 |
| Základy | m3 | 6700 | 4410 | 29 547 000 |
| Opěry, pilíře | m3 | 10150 | 6300 | 63 945 000 |
| Mostovka (nosna kce) | m2 | 10030 | 3696 | 37 070 880 |
| Vozovka | m2 | 625 | 4536 | 2 835 000 |
| Římsa | m3 | 12880 | 1075 | 13 848 000 |
| Zábradlí, svodidla | M | 5510 | 570 | 3 140 700 |
| Mostní závěry | M | 10930 | 648 | 7 082 640 |
| Ostatní | Kč | 36005204 | 1 | 36 005 204 |
| Předpokládaný stavební náklad mostu | 225 000 000 |
| Provizorní položka 10% | 22 500 000 |
| Celkové předpokládané stavební náklady mostu vč. provizorní položky | 247 500 000 |

| Předpokládané stavební náklady mostu bez DPH a provizorní položky v Kč/m2 | 49 603 |
| --- | --- |

b) Montovaný předpjatý mostu

- viz varianta a) upravená pro mostní konstrukci ve variantě b)

V dále uvedeném grafu jsou vyobrazeny finanční nároky na jednotlivé varianty mostů po dobu 50 let od jejich výstavby. Je vidět, že při takto definovaných variantách monolitický most bude po sledovanou dobu 50 let vždy vycházet jako nákladnější variantní řešení, než je volba montovaného mostu. Je zjevné, že při rozdílu pořizovacích cen se cykly údržby nedostanou do takové pozice, aby náklady údržby změnily preference jednotlivých variant.

Náklady po dobu 50 let pro jednotlivá variantní řešení

Pro ukázku změny vývoje součtových čar je modelově ukázán průběh v případě, že by montovaný most.měl vyšší pořizovací náklady.

Náklady po dobu 50 let pro jednotlivá variantní řešení – zvýšení pořizovací ceny montovaného mostu

Na grafu je vidět, že ačkoliv postavený montovaný most má vyšší pořizovací náklady, tak při započítání údržbových nákladů se v čase stává levnější variantou než monolitický most.