Dotazy k zadávací dokumentaci veřejné zakázky:

„ Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy – Etapa C + D“

A)Přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny

1. Výkaz výměr stavební část pol. č. 163 – demontáž technologie gastro – odborné odpojení – 1 kpl. Co máme zahrnout do ceny položky, pouze odpojení technologie gastro  nebo kompletní demontáž s přesunem (na jaké místo)?

2. Ve výkazu výměr chybí pol. demontáž řadového lešení a demontáž lešení v šachtách.

3. Výkaz výměr pol. č. 164, 165 – TR01,TR02,TR03 – montáž korpusu vestavěné skříně policové dvoukřídlé – 3 ks a laťovka TP tl 18 mm – 98 m2 – v projektové dokumentaci chybí specifikace vestavěných skříní a jejich rozměry.

4. V PD stavební části výkres Standard – AS je specifikována hydroizolační stěrka pod keramickou dlažbu. Ve výkazu výměr položka na hydroizolační stěrku pod dlažbu chybí, bude se hydroizolační stěrka pod dlažbou realizovat a v jakém množství?

5. V PD stavební části výkres Standard – AS je specifikována keramická dlažba vel. 40x40 cm, ve výkazu výměr stavební části pol. č. 190 je dlažba vel. 19,8 x 19,8 x 0,9 cm. Který rozměr platí?

6. V PD stavební části výkres Standard – AS je specifikován sokl ke keramické dlažbě, ve výkazu výměr stavební části položka na montáž a dodávku keramického soklu chybí. Bude se keramický sokl realizovat a v jaké výměře?

7. V PD stavební části výkres Standard – AS jsou specifikovány ukončovací, koutové a rohové hliníkové lišty ke keramickým obkladům, ve výkazu výměr položky na dodávku a montáž lišt chybí, budou se realizovat a v jaké výměře?

B)Rekonstrukce a nástavba školičky

8. Výkaz výměr stavební části pol. č. 86 – poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce. U které bourané konstrukce se vyskytuje azbest, byl proveden průzkum? Nikde v technické zprávě se o azbestu nepíše.

9. Ve výkazu výměr chybí pol. demontáž řadového lešení a demontáž lešení v šachtách.

10. Výkaz výměr stavební části pol. č. 30 – schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 – hlavní schodiště – chybí položky bednění a odbednění schodiště a položka výztuž schodišťových konstrukcí.

11. V PD stavební části výkres Standard – AS je specifikována keramická dlažba vel. 40x40x0,8 cm, ve výkazu výměr stavební části pol. č. 217 je dlažba vel. 14,8 x 14,8 x 0,9 cm. Který rozměr platí?

12. V PD stavební části výkres Standard – AS je specifikován sokl ke keramické dlažbě, ve výkazu výměr stavební části položka na montáž a dodávku keramického soklu chybí. Bude se keramický sokl realizovat a v jaké výměře?

13. V PD stavební části výkres Standard – AS jsou specifikovány ukončovací, koutové a rohové lišty ke keramickým obkladům jako hliníkové, ve výkazu výměr stavební části pol. č. 235,236 jsou lišty plastové. Která varianta platí?

14. Bude se realizovat hydroizolační stěrka pod keramickou dlažbu a obklad? Položka chybí ve výkazu výměr.

15. V PD stavební části výkres Standard – AS je specifikována povlaková podlahová krytina – přírodní linoleum s přetvarovanými soklovými lištami, soklové lišty chybí ve výkazu výměr stavební části.

Ing. Bohumil Hýža

POZEMSTAV Prostějov a.s.

výrobní příprava

Pod Kosířem 73

79601 Prostějov

V Prostějově dne 9.8.2016